Plan De Trabajo InterActin

Objetivo

Que el desarrollo de la aplicación web InterActin sea eficaz y este planificada para llevar un control de los tiempos para el desarrollo de cada módulo.

InterAlliance

Subscribir Alianza

Mis alianzas

InterAllianceMap

InterChange

InterOut

InterIN

InterOutMap

InterInMap

InterActions

Enviar inicativa

Oportunidades

InterActionsMap

InterIndicators

Indicadores

InterAdmin

Usuarios

Roles

Logs

Parámetros

Campus

Facultades

Inicio

Administrador

Estudiante

Validador

Coordinador Externo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MODULO | FORMULARIO | FECHA INICIO | FECHA FIN |
| InterAlliance | Subscribir Alianza |  | 15/07/2017 |
| InterAlliance | Mis alianzas | 17/07/2017 | 22/07/2017 |
| InterAlliance | InterAllianceMap | 23/07/2017 | 29/07/2017 |
| InterAlliance | Pruebas Generales | 30/07/2017 | 01/08/2017 |
| InterChange | InterOut | 02/08/2017 | 08/08/2017 |
| InterChange | InterIN | 09/08/2017 | 15/08/2017 |
| InterChange | InterOutMap | 16/08/2017 | 22/08/2017 |
| InterChange | InterInMap | 23/08/2017 | 29/08/2017 |
| InterChange | Pruebas Generales | 30/08/2017 | 01/09/2017 |
| InterActions | Enviar inicativa | 02/09/2017 | 08/09/2017 |
| InterActions | Oportunidades | 09/09/2017 | 15/09/2017 |
| InterActions | InterActionsMap | 16/09/2017 | 22/09/2017 |
| InterActions | Pruebas Generales | 23/09/2017 | 25/09/2017 |
| InterIndicators | Indicadores | 26/09/2017 | 02/10/2017 |
| InterIndicators | Pruebas Generales | 03/10/2017 | 05/10/2017 |
| InterAdmin | Usuarios | 06/10/2017 | 12/10/2017 |
| InterAdmin | Logs | 13/10/2017 | 19/10/2017 |
| Inicio | Administrador | 20/10/2017 | 26/10/2017 |
| Inicio | Estudiante | 27/10/2017 | 02/11/2017 |
| Inicio | Validador | 03/11/2017 | 09/11/2017 |
| Inicio | Coordinador Externo | 10/11/2017 | 16/11/2017 |
| Inicio | Pruebas Generales | 17/11/2017 | 19/11/2017 |
| Parámetros | Campus | 20/11/2017 | 26/11/2017 |
| Parámetros | Facultades | 27/11/2017 | 03/12/2017 |
| Parámetros | --------------- |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |